SIDE PROJECT

WEB/WAS 미들웨어 환경 구축 및

모니터링 시스템 프로젝트

미들웨어(M/W) 기술엔지니어 직무 대비 실습 프로젝트

작성일: 2026년 3월

대상: 컴퓨터공학 졸업자 / 신입

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 프로젝트명

Linux 기반 WEB/WAS 미들웨어 환경 구축 및 APM 모니터링 시스템 구현

## 1.2 목적

채용공고에서 요구하는 핵심 역량인 WEB/WAS 서버 운영, 미들웨어 환경 구축, SSO/PKI 연동, APM 모니터링을 직접 실습하여 실무 역량을 증명할 수 있는 포트폴리오를 구축한다.

## 1.3 프로젝트 범위

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 인프라 | Ubuntu Linux VM 환경에서 WEB(Nginx) + WAS(Tomcat/JEUS) 이중화 구성 |
| 애플리케이션 | Spring Boot 기반 샘플 웹 애플리케이션 배포 및 운영 |
| 모니터링 | Scouter APM + Grafana 대시보드를 활용한 성능 모니터링 체계 구축 |
| 보안 | SSL/TLS 인증서 적용, 자체 CA 기반 PKI 구현, Keycloak SSO 연동 |
| 자동화 | 셸 스크립트 기반 서버 점검, 로그 분석, 장애 알림 자동화 |

# 2. 기술 스택 및 아키텍처

## 2.1 사용 기술

| 분류 | 기술/도구 | 채용공고 매칭 포인트 |
| --- | --- | --- |
| OS | Ubuntu 22.04 LTS | Unix/Linux 사용 경험 |
| WEB 서버 | Nginx 1.24 | WEB 서버 기술지원 |
| WAS | Apache Tomcat 10 (2대) | WAS 환경 구축/운영 |
| 언어/프레임워크 | Java 17, Spring Boot 3.x | Java 기초 지식 |
| APM | Scouter (오픈소스 APM) | Jennifer 기반 모니터링 대체 실습 |
| 대시보드 | Grafana + Prometheus | 시스템 모니터링 시각화 |
| SSO | Keycloak | SSO 연동 운영 엔지니어링 |
| 인증서 | OpenSSL (자체 CA) | PKI 연동 |
| 가상화 | VirtualBox / Docker | 서버 환경 구성 역량 |

## 2.2 시스템 아키텍처

전체 시스템은 아래와 같은 구조로 구성한다.

[클라이언트 브라우저]

|  HTTPS (SSL/TLS)

v

[Nginx - WEB 서버 (리버스 프록시 + 로드밸런싱)]

/ \

v   v

[Tomcat #1]  [Tomcat #2]  (WAS 이중화)

\   /

v v

[MySQL DB] + [Scouter APM Server] + [Keycloak SSO]

|

[Grafana + Prometheus 대시보드]

# 3. 단계별 실행 계획

## Phase 1: 기본 인프라 구축 (1~2주차)

Linux 환경에 WEB/WAS를 설치하고 기본 연동을 완성하는 단계이다.

- Ubuntu VM 2~3대 구성 (VirtualBox 또는 Docker Compose)

- Nginx 설치 및 리버스 프록시 설정 (upstream 블록으로 Tomcat 연결)

- Tomcat 2대 설치 및 AJP/HTTP 커넥터 설정

- Nginx 로드밸런싱 구성 (Round Robin, IP Hash 등 비교 테스트)

- Spring Boot WAR 패키징 후 Tomcat에 수동 배포

- 서버 시작/종료 셸 스크립트 작성 (systemctl 서비스 등록)

핵심 산출물:

Nginx + Tomcat 이중화 환경에서 Spring Boot 앱이 정상 동작하는 상태. 브라우저에서 접속 시 두 WAS에 번갈아 요청이 분산되는 것을 확인.

## Phase 2: APM 모니터링 체계 구축 (3~4주차)

Jennifer의 오픈소스 대안인 Scouter를 설치하여 WAS 모니터링 환경을 구축한다.

- Scouter Server 설치 및 설정

- 각 Tomcat에 Scouter Agent(Java Agent) 연결

- Scouter Client로 실시간 TPS, 응답시간, Active Service 모니터링

- JVM 힙 메모리, GC 현황, 쓰레드 덤프 분석 실습

- Prometheus + Node Exporter로 서버 리소스(CPU, Memory, Disk) 수집

- Grafana 대시보드 구성 (WAS별 상태, 시스템 리소스 시각화)

핵심 산출물:

Scouter로 각 Tomcat 인스턴스의 Java 애플리케이션 성능을 실시간으로 모니터링하고, Grafana 대시보드에서 서버 전체 상태를 한눈에 확인할 수 있는 환경 완성.

## Phase 3: 보안 연동 - SSL/PKI/SSO (5~6주차)

공고에서 요구하는 SSO/PKI 연동 역량을 실습한다.

- OpenSSL로 자체 CA(인증기관) 구축 및 서버 인증서 발급

- Nginx에 SSL/TLS 적용 (HTTPS 전환, 인증서 체인 설정)

- Keycloak 설치 및 Realm, Client, User 설정

- Spring Boot 앱에 Keycloak SSO 연동 (OIDC 프로토콜)

- SSO 로그인 흐름 테스트: 한 번 로그인으로 여러 서비스 접근 확인

- 인증서 갱신 자동화 스크립트 작성

핵심 산출물:

HTTPS로 암호화된 통신 환경에서 Keycloak SSO를 통해 통합 인증이 작동하는 상태. 자체 CA로 발급한 인증서 체계를 이해하고 설명할 수 있는 수준.

## Phase 4: 운영 자동화 및 장애 대응 (7~8주차)

실무에서 가장 중요한 운영/장애 대응 역량을 키운다.

- 셸 스크립트 기반 일일 서버 점검 자동화 (디스크, 메모리, 프로세스 상태)

- 로그 분석 스크립트: Tomcat catalina.out, Nginx access/error log 파싱

- 장애 시나리오 시뮬레이션 및 대응 훈련:

  - WAS 1대 다운 시 Nginx 자동 페일오버 확인

  - OOM(Out of Memory) 발생 시 힙 덤프 분석 및 JVM 튜닝

  - DB 커넥션 풀 고갈 시 원인 추적 및 조치

- crontab 기반 정기 작업 스케줄링 (로그 로테이션, 백업)

- 전체 환경 Docker Compose 또는 Ansible로 자동 구성 (IaC)

핵심 산출물:

장애 발생부터 원인 분석, 조치, 재발 방지까지의 트러블슈팅 과정을 문서화한 장애 대응 보고서. 운영 자동화 스크립트 모음.

# 4. 일정 요약

| 주차 | 단계 | 핵심 키워드 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~2주 | Phase 1: 인프라 구축 | Nginx, Tomcat, 이중화 | 구성도, 설정 파일 |
| 3~4주 | Phase 2: APM 모니터링 | Scouter, Grafana | 대시보드 스크린샷 |
| 5~6주 | Phase 3: 보안 연동 | SSL, PKI, SSO | 인증 흐름 문서 |
| 7~8주 | Phase 4: 운영 자동화 | 셸 스크립트, 장애 대응 | 장애 대응 보고서 |

# 5. 프로젝트 완료 후 기대 역량

이 프로젝트를 완료하면 채용공고의 각 요구사항에 대해 다음과 같이 어필할 수 있다.

| 공고 요구사항 | 어필 포인트 |
| --- | --- |
| WEB/WAS 기술지원 | Nginx + Tomcat 이중화 환경을 직접 구축하고 운영한 경험 |
| Jennifer 기반 시스템 기술지원 | 동일 계열 APM인 Scouter로 TPS, 응답시간, JVM 상태를 모니터링한 경험 |
| SSO/PKI 연동 엔지니어링 | Keycloak SSO 연동 및 자체 CA 기반 SSL 인증서 구축 경험 |
| MW 환경 구축/운영 | 전체 미들웨어 스택을 Linux에서 설치, 설정, 장애 대응한 경험 |
| Java 기초 지식 | Spring Boot 앱 배포, JVM 튜닝, 힙 덤프 분석 경험 |
| Unix/Linux 사용 경험 | 셸 스크립트 자동화, 로그 분석, 서비스 관리 경험 |

# 6. 포트폴리오 구성 방안

최종 산출물은 GitHub 레포지토리로 정리하며, 다음 항목을 포함한다.

- README.md: 프로젝트 개요, 아키텍처 다이어그램, 기술 스택 설명

- docs/architecture.md: 시스템 구성도 및 네트워크 구조 상세 설명

- configs/: Nginx, Tomcat, Scouter, Keycloak 등 모든 설정 파일 모음

- scripts/: 서버 시작/종료, 로그 분석, 일일 점검 셸 스크립트

- docs/troubleshooting.md: 장애 시나리오별 원인 분석 및 조치 내역

- docker-compose.yml: 전체 환경을 한 번에 띄울 수 있는 IaC 파일

- screenshots/: Scouter, Grafana 대시보드, SSO 로그인 흐름 캡처

# 7. 필요 자원

| 자원 | 상세 | 비용 |
| --- | --- | --- |
| PC/노트북 | RAM 16GB 이상 권장 (VM 다수 운영) | 기보유 |
| 가상화 도구 | VirtualBox 또는 Docker Desktop | 무료 |
| 소프트웨어 | Nginx, Tomcat, Scouter, Keycloak, Grafana | 전부 무료/오픈소스 |
| 소요 기간 | 약 8주 (하루 2~3시간 기준) | - |